Приложение №1 к Постановлению МА

от 15.07.2015 г. №59

## Программа

## мероприятий по благоустройству и озеленению в муниципальном образовании поселок Комарово на 2015 год.

Программа мероприятий по благоустройству и озеленению во внутригородском муниципальном образовании поселок Комарово в 2015 г., далее по тексту - Программа, разработана в соответствии с действующим законодательством, устанавливающим право органов местного самоуправления на разработку и реализацию собственных программ местного значения, а также с учетом стратегии развития Курортного района Санкт –Петербурга до 2030 г .

Используемые по тексту сокращения:

МО Комарово – муниципальное образование поселок Комарово;

Совет МО Комарово – муниципальный совет внутригородского муниципального образования поселок Комарово;

Администрация МО Комарово – местная администрация внутригородского муниципального образования поселок Комарово.

Наименование  программы:

Программа мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования  поселок Комарово в 2015 г.

Основная цель  программы:

Создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Комарово. Развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, а также маломобильных групп населения. Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта. Повышение качества благоустройства на территории МО, территориях внутриквартального озеленения.

Обоснование  программы:

В настоящее время в поселке Комарово сложилась структура благоустройства наиболее соответствующая муниципальному образованию поселкового типа, в то же время поселок имеет неформальный статус курортного и посещается большим количеством населения из различных районов  Санкт-Петербурга. Узкие улицы, не соответствующие современному развитию автомобильного транспорта перемежаются незастроенными участками, заросшими лесом и кустарником. Состояние инфраструктуры характеризует отсутствие тротуаров, дорожек для прогулок, малое количество благоустроенных площадок и зон для отдыха населения и детей. Отсутствуют зоны отдыха для маломобильных групп населения.

Объектом Программы является плановое проведение мероприятий по развитию инфраструктуры поселка в целях создания комфортной дружественной среды жизнедеятельности и отдыха населения в поселке Комарово.

Срок реализации: 2015 г.

Финансовое обеспечение программы:

Программа реализуется за счет средств бюджета МО Комарово на 2015 финансовый год в размере 35662,00  (Тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

В случае изменения в течение срока исполнения Программы действующих цен и тарифов, способных повлечь изменение сумм предусмотренного финансирования отдельных мероприятий, допускается путем изменения настоящей Программы внесение изменений в объемы финансирования этих мероприятий с последующей корректировкой бюджета МО Комарово.

Разработчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования поселок Комарово.

Исполнитель: Местная администрация МО поселок Комарово.

Ожидаемые результаты:

Создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Комарово. Развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, а также маломобильных групп населения. Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.

Контроль за исполнением Программы:

Контроль над ходом исполнения Программы осуществляется советом МО Комарово.

Основные мероприятия программы:

Программа реализуется в течение 2015 г. в соответствии с местным бюджетом МО Комарово на 2015 год.

| № п/п | Мероприятие | Код КБК | Финансирование тыс. руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект благоустройства внутридворовой территории по адресу: ул. Цветочная 23 -25 (Планировка территории, организация парковки, озеленения) | 885 0503 600 01 02 | 60,0 | III кв. 2015 г. |
|  | Ремонт ограждения вдоль детской площадки на 4 Дачной ул. (между игровым комплексом и дорогой), на 3и 4 Курортном пер. | 885 0503 600 01 03 | 14,0 | II-III кв. 2015 г. |
|  | Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования ( скамьи -6шт х 7,5= 45,0; МАФ постамент под флаг-1шт 120,3, МАФ вазон 2шт х 48,2= 96,4; урна 10шт х 2,3= 23,0 установка декоративно-информационных стендов-указателей -14шт. х 7,0 =98,0 | 885 0503 600 01 04 | 226,7 | II-III кв. 2015 г. |
|  | Изготовление и установка аншлагов : запрет въезда на территории пляжа Комаровский, парковок транспорта на газонах, скверах детских площадках, о правилах поведения на спортивных и детских площадках, о наличии видеонаблюдения в местах несанкционированных свалок, о запрещении сброса и сжигания мусора, рекомендации по скоростному режиму движения в поселке | 885 0503 600 01 04 | 191,0 | II-III кв. 2015 г. |
|  | Содержание спортивной многофункциональной площадки по адресу: пересечение ул. Ленинградской - Кривцова | 885 0503 600 01 05 | 2359,8 | II кв. 2015 г. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе вывоз КГО ТБО | 885 0503 600 02 02 | 160,0 | 2015 г. |

|  | Уборка внутриквартальных территорий, водных акваторий, тупиков и проездов | 885 0503 600 02 03 | 594,4 | II-IV кв. 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарное содержание территорий по отдельному гос. полномочию | 885 0503 600 08 20 | 720,2 | I-IV кв. 2015 г. |
|  | Озеленение территорий зон благоустройства МО пос. Комарово, (разбивка цветников и клумб согласно Адресной программы) | 885 0503 600 03 01 | 300,0 | II-III кв. 2015 г. |
|  | Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев, кустарников), реконструкция зеленых насаждений внутриквартальных территорий (15 деревьев х10,0=150,0) | 885 0503 600 03 02 | 70,0 | II-IV кв. 2015 г. |
|  | Проектирование работ по благоустройству территории внутриквартального сквера 38-111-3 по адресу: пос. Комарово Морская ул напротив д.23 | 885 0503 600 04 01 | 150,0 | I кв. 2015 г. |
|  | Проведение благоустройства территории внутриквартального сквера 38-111-3 по адресу: пос. Комарово Морская ул напротив д.23 | 885 0503 600 04 01 | 12910,0 | II-III кв. 2015 г. |
|  | Проектирование благоустройства территории внутриквартального озеленения на Выборгской ул. 38-111-8 (тематическая игровая площадка МЧС) | 885 0503 600 04 01 | 100,0 | Ш кв. 2015 г. |
|  | Благоустройство территории по адресу: 2-й Дачный пер., (планировка, озеленение, установка декоративной мебели, устройство велопарковки) | 885 0503 600 04 01 | 1200,0 | II-Ш кв. 2015 г. |
|  | Проектирование многофункциональной площадки для детей с ограниченными возможностями по адресу 5 Дачная ул.(за стадионом) | 885 0503 600 04 01 | 130,0 | I кв. 2015 г. |
|  | Установка пешеходных мостков между 3и 4 Дачной ул.(2шт), устройство пеш спуска с лестницей на ул. Лейтенантов, до 4 Курортного пер, устройство спуска с лестницей у родника на ул. Отдыха | 885 0503 600 04 01 | 90,0 | II-III кв. 2015 г. |
|  | Проектирование зоны благоустройства (детская площадка) на участке внутриквартального озеленения 38-111-2по ул 2 я Дачная 39 | 885 0503 600 04 01 | 120,0 | II-III кв. 2015 г. |
|  | Установка праздничного оборудования и праздничной атрибутики на улицах поселка, оплата их эксплуатации Оплата электроэнергии, подсоединение к эл. линиям – 150,0 тыс. руб. Монтаж-демонтаж елки, консолей, растяжек – 150,0 тыс. руб. | 885 0503 600 04 02 | 300,0 | I-IV кв. 2015 г. |
|  | Выполнение работ по ремонту и реставрации памятника «Братская могила советских воинов, погибших в ВОВ 1941-1945г.г.» по адресу: г. Санкт Петербург, Курортный район, п. Комарово, ул. Ленинградская. (согласно задания КГиОП № 2- 9140 от 11.08.2014) | 885 0503 600 04 05 | 1490,6 | II кв. 2015 г. |
|  | Текущий ремонт и содержание дорог местного значения, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем, утвержденных Правительством СПб). а также восстановление профиля придорожных канав согласно Постановлению Правительства СПб (расчет прилагается) | 885 0409 315 01 00 | 14475,3 | I-IV кв. 2015 г. |