Приложение №8 к Постановлению МА

от 30.09.2015 г. №72

## Программа

## мероприятий по благоустройству и озеленению в муниципальном образовании поселок Комарово на 2016 год.

Программа мероприятий по благоустройству и озеленению во внутригородском муниципальном образовании поселок Комарово в 2015 г., (далее по тексту – Программа), разработана в соответствии с действующим законодательством, устанавливающим право органов местного самоуправления на разработку и реализацию собственных программ местного значения, а также с учетом стратегии развития Курортного района Санкт –Петербурга до 2030 г .

Используемые по тексту сокращения:

МО Комарово – муниципальное образование поселок Комарово;

Совет МО Комарово – муниципальный совет внутригородского муниципального образования поселок Комарово;

Администрация МО Комарово – местная администрация внутригородского муниципального образования поселок Комарово.

Наименование  программы:

Программа мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования  поселок Комарово в 2016 г.

Основная цель  программы:

Создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Комарово. Развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, а также маломобильных групп населения. Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта. Повышение качества благоустройства на территории МО, территориях внутриквартального озеленения.

Обоснование  программы:

В настоящее время в поселке Комарово сложилась структура благоустройства наиболее соответствующая муниципальному образованию поселкового типа, в то же время поселок имеет неформальный статус курортного и посещается большим количеством населения из различных районов  Санкт-Петербурга. Узкие улицы, не соответствующие современному развитию автомобильного транспорта перемежаются незастроенными участками, заросшими лесом и кустарником. Состояние инфраструктуры характеризует отсутствие тротуаров, дорожек для прогулок, малое количество благоустроенных площадок и зон для отдыха населения и детей. Отсутствуют зоны отдыха для маломобильных групп населения.

Объектом Программы является плановое проведение мероприятий по развитию инфраструктуры поселка в целях создания комфортной дружественной среды жизнедеятельности и отдыха населения в поселке Комарово.

Срок реализации: 2016 г.

Финансовое обеспечение программы:

Программа реализуется за счет средств бюджета МО Комарово на 2015 финансовый год в размере 24402,9тыс.руб.(Двадцать четыре миллиона четыреста две тысячи девятьсот рублей)

В случае изменения в течение срока исполнения Программы действующих цен и тарифов, способных повлечь изменение сумм предусмотренного финансирования отдельных мероприятий, допускается путем изменения настоящей Программы внесение изменений в объемы финансирования этих мероприятий с последующей корректировкой бюджета МО Комарово.

Разработчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования поселок Комарово.

Исполнитель: Местная администрация внутригородского муниципального образования поселок Комарово.

Ожидаемые результаты:

Создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Комарово. Развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, а также маломобильных групп населения. Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.

Контроль за исполнением Программы:

Контроль над ходом исполнения Программы осуществляется советом МО Комарово.

Основные мероприятия программы:

Программа реализуется в течение 2016 г. в соответствии с местным бюджетом МО Комарово на 2016 год.

| № п/п | Мероприятие | Финансирование тыс. руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект благоустройства внутридворовой территории по адресу: ул. Цветочная 23 -25(Планировка территории, организация парковки ,озеленения (смета прилагается) | 291,8 | III кв. 2016 г. |
|  | Проектирование площадки для занятий альтернативными видами спорта (паркур,скейборд, ВМХ) по адресу :улица Островского, участок 11, (внутриквартальный сквер № 38-111-5 западнее д.14-16 лит.А по Цветочной ул. (смета прилагается) | 498,4 | II-III кв. 2016 г. |
|  | Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования ( ремонт оборудования и хозинвентаря -50,0 т.р., установка МАФ пересечение 5-Дачной и ул.Цветочной -144.4 т.р.) | 194,4 | II-III кв. 2016 г. |
|  | Содержание спортивной многофункциональной площадки по адресу: пересечение ул. Ленинградской – Кривцова подсыпка15000кг х 14 =210,0,чес покрытия(ручная очистка покрытия) 2400м*31,66 =76,0; расчесывание ворса 2400м2*40,0 =117,0; 2 раза в год | 403,0 | II-III кв. 2016 г. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | 260,0 | 2016 г. |

| 5. | Уборка территорий внутриквартального озеленения (расчет прилагается) | 584,7 | I-IV кв. 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарное содержание территорий по отдельному гос. полномочию | 841,4 | I-IV кв. 2016 г. |
|  | Озеленение территорий зон благоустройства МО пос. Комарово, (разбивка цветников и клумб согласно Адресной программы) Цветы: 7730 цветов х 25 руб – 193,2 тыс. руб. Посадка, полив, уход за клумбами: 143,7 м2 х 1300 руб. – 166,8 тыс. руб. Газоны: 400 м2 х 200 руб. – 80,0 тыс. руб. | 420,0 | II-III кв. 2016 г. |
|  | Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев, кустарников), реконструкция зеленых насаждений внутриквартальных территорий ( удаление 6 деревьев х10,0 (цена 2015 г.)=60,0) | 60,0 | II-IV кв. 2016 г. |
|  | Проведение благоустройства территории внутриквартального сквера 38-111-2 по адресу: пос. Комарово 5 Дачный пер.участок 2, южнее д.39А по 2 Дачной ул. ( проект в стадии разработки и утверждения в КГА, пл. благоустройства 6600 м2) | 10,0 | Ш кв. 2016 г. |
|  | Проектирование благоустройства территории внутриквартального озеленения на Выборгской ул. 38-111-8(смета прилагается ) | 372,8 | I кв. 2015 г. |
|  | Выполнение работ по устройству многофункциональной площадки для детей с ограниченными возможностями по адресу 5 Дачная ул(за стадионом) (Смета прилагается) | 3816,3 | II-III кв. 2016 г. |
|  | Установка праздничного оборудования и праздничной атрибутики на улицах поселка, оплата их эксплуатации Оплата электроэнергии, подсоединение к эл. линиям – 150,0 тыс. руб. Монтаж-демонтаж елки, консолей, растяжек – 152,4 тыс. руб. (в ценах 2015 г.) | 302,4 | I-IV кв. 2016 г. |
|  | ИТОГО | 8055,2 |  |
|  | Текущий ремонт и содержание дорог местного значения, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем, утвержденных Правительством СПб) | 16347,7 | I-IV кв. 2016 г. |
|  | ИТОГО БЛАГОЙСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 24402,9 |  |