Приложение №1

к Постановлению

МА МО пос.Комарово

от 18.11.2016 № 76

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО

«Благоустройство  территории

муниципального образования  поселок Комарово в 2017 году»

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Благоустройство внутридомовых и придомовых территорий муниципального образования» (далее - «Программа») |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово |
| Муниципальный заказчик программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Цели и задачи Программы | Основная цель программы: -создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово Основные задачи программы: -создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образования; - проведение мероприятий по устройству дополнительных парковочных мест; - установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории внутригородского муниципального образования; - организация учета зеленых насаждений; - улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения; - обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами; - создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Исполнители Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального образования поселок Комарово в 2017 году составит 23287,80 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: - создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования; - воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга |

Перечень  программных мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования»

| № п./п | Наименование мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству внутридворовой территории по адресу: ул. Цветочная 23 -25 (детское игровое оборудование2700,00) МАФ-1350,00 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки-1350,00 с тех надзором | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 5500,00 | 2 квартал 2017 год |
| 2. | Выполнение работ по устройству площадки для занятий альтернативными видами спорта (паркур, скейборд, ВМХ) по адресу: улица Островского, участок 11, (внутриквартальный сквер № 38-111-5 западнее д.14-16 лит.А по Цветочной ул. (спортивная площадка) с тех надзором | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 5135,4 | 2-3 квартал 2017 год |
| 3. | Проектирование благоустройства территории внутриквартального озеленения Санкт-Петербург, посёлок Комарово, Цветочная ул., участок 12, (внутриквартальный сквер № 38-111-6, северо-восточнее пересечения Цветочной ул. и 5-й Дачной ул.) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 341,40 | 2017 год |
| 4. | Проектирование благоустройства территории внутриквартального озеленения Санкт-Петербург, посёлок Комарово, улица Водопьянова, участок 5, (внутриквартальный сквер38-111-4 северо-западнее пересечения ул. Водопьянова и Сосновой ул.) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 375,00 | 2017 год |
| 5. | Установка детского игрового комплекса, с заменой травмобезопасного покрытия по адресу: 1-я дачная ул. пересечение с Привокзальной ул. (замена существующего) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 2520,00 | 2017 год |
| 6. | Установка газонных ограждений вдоль 5-й Дачной улицы (у стадиона) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 74,00 | 2017 год |
| 7. | Проведение работ по мониторингу, обслуживанию и текущему ремонту детских игровых площадок, спортивных площадок, зон отдыха и МАФ | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 354,00 | 2017 год |
| 8. | Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования (ремонт оборудования и хозинвентаря -50,0 тыс.руб. | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 50,00 | 2017 год |
| 9. | Содержание спортивной многофункциональной площадки по адресу: пересечение ул. Ленинградской – Кривцова подсыпка15000кг х 14 =210,0, чес покрытия (ручная очистка покрытия) 2400м*31,66 =76,0; расчесывание ворса 2400м2*40,0 =117,0; 2 раза в год, ремонт ограждения, устройство зимнего катка – 10,0 | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 413,00 | 2017 год |
| 10. | Ликвидация несанкционированных свалок | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 150,00 | 2017 год |
| 11. | Уборка территорий внутриквартального озеленения (расчет прилагается) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 790,00 | 2017 год |
| 12. | Санитарное содержание территорий по отдельному гос.полномочию | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 941,00 | 2017 год |
| 13. | Озеленение территорий благоустройства (Ремонт объектов зеленых насаждений (устройство дренирующего слоя) на территории внутриквартального озеленения по адресу: 5-й Дачный переулок, участок 2, (внутриквартальный сквер южнее д.39а, лит. Б по 2-й Дачной ул.)) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 600,00 | 2017 год |
| 14. | Озеленение территорий благоустройства (Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 300,00 | 2017год |
| 15. | Озеленение территорий зон благоустройства МО пос. Комарово, (разбивка цветников и клумб) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 824,00 | 2017 год |
| 16. | Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев, кустарников) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 740,00 | 2017 год |
| 17. | Выполнение работ по благоустройству территории внутриквартального озеленения на Выборгской ул. 38-111-8 (848р/м2 Х 3700м2 =3137,6) МАФ-990,00 зона отдыха-2700,00 с услугами тех надзора | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 3760,00 | 2017 год |
| 18. | Установка праздничного оборудования и праздничной атрибутики на улицах поселка, оплата их эксплуатации Оплата электроэнергии, подсоединение к эл.линиям, монтаж-демонтаж елки, консолей, растяжек (в ценах 2016 г.) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 420,00 | 2017 год |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 23287,80 |  |