Приложение №1

к распоряжению администрации

от ___________ 2017 г. №_____

План

мероприятий по проведению  весеннего месячника с 01.04.2017 по 30.04.2017 и Дня благоустройства города 22.04.2017,

по благоустройству и уборке территории Курортного района в 2017 году.

| № п/п | # Мероприятия | Сроки | # Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрации Курортного района: |  |  |
| 1.1. | Информировать население через районные и муниципальные СМИ о подготовке и проведении весеннего месячника 01 апреля – 30 апреля 2017 года и Дня благоустройства города 22 апреля 2017 года по уборке территории Курортного района после зимнего периода в 2017 году (далее - Месячника и Дня благоустройства города), опубликовать обращение Городского штаба благоустройства и результаты проведенных работ. Подготовить статьи об активных участниках работ из числа жителей городов и поселков Курортного района | апрель 2017 г. до 01 мая 2017 г. | Шаймуханова Л.Г. – главный специалист сектора информации администрации Кузьмин С.С. – начальник отдела благоустройства и экологии администрации |
| 1.2. | Организовать проведение весенних работ по санитарной очистке, благоустройству и уборке территорий силами жилищно-коммунальных служб. Обеспечить выполнение работ по ремонту уличной мебели на внутридворовых территориях, очистку фасадов зданий, входных дверей и водосточных труб от нанесенных надписей и графических изображений (граффити), объявлений, афиш, плакатов, размещенных в неустановленных для этого местах. Совместно с общественностью выполнить необходимые работы во дворах, парках, скверах, садах, прибрежных территориях (в соответствии с планами) | 01 апреля – 30 апреля 2017 г. | Константинов А.А. – первый заместитель главы администрации, руководители структурных подразделений администрации, Рыженко И.Н. – директор ГКУ «Жилищное агентство Курортного района СПб», Кокашуев И.Ф. – генеральный директор ООО «Жилкомсервис Курортного района» Михайлов В. М. – председатель Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов) Курортного района |
| 1.3. | Провести организационные мероприятия по привлечению к участию в Месячнике и Дне благоустройства города школьников, работников и служащих предприятий и организаций района | до 03 апреля 2017 г. до 22 апреля 2017 г. | Константинов А.А. – первый заместитель главы администрации, Модина А.В. – заместитель главы администрации |
| 1.4. | Обеспечить участие в Месячнике и Дне благоустройства города строительных организаций, осуществляющих работы на территории района, приведение ими в порядок ограждений, территорий строительных площадок и прилегающих территорий. | 01 апреля – 30 апреля 2017 г. | Константинов А.А. – первый заместитель главы администрации, Рыжикова Т.В. – начальник отдела строительства и землепользования администрации |
| 1.5. | Привлечь к работе по уборке территории технику и транспортные средства строительных и транспортных организаций, расположенных на территории района. | до 03 апреля 2017 г. | Константинов А.А. – первый заместитель главы администрации Рыжикова Т.В. – начальник отдела строительства и землепользования администрации Кузьмин С.С. – начальник отдела благоустройства и экологии администрации |
| 2. | Районному штабу благоустройства: |  |  |
| 2.1. | Обеспечить ежедневный контроль за объемами и качеством выполненных в соответствии с графиками работ в ходе проведения Месячника и Дня благоустройства города. | 01 апреля – 30 апреля 2017 г. | Константинов А.А. – первый заместитель главы администрации, Кузьмин С.С. – начальник отдела благоустройства и экологии администрации |
| 2.2. | Корректировать планы очистки, благоустройства территорий района совместно с органами местного самоуправления по итогам совместных объездов с представителями Комитета имущественных отношений СПб, ГАТИ и выездных районных штабов | 01 апреля – 30 апреля 2017 г. | Константинов А.А. – первый заместитель главы администрации, Кузьмин С.С. – начальник отдела благоустройства и экологии администрации, руководители органов местного самоуправления |
| 2.3. | Провести проверку готовности уборочной техники, уборочного инвентаря для выполнения работ в период Месячника и Дня благоустройства города. | до 03 апреля 2017 г. По графику ЖК | Константинов А.А. – первый заместитель главы администрации, Кузьмин С.С. – начальник отдела благоустройства и экологии администрации |
| 3. | ГКУ «Жилищное агентство Курортного района», ООО «Жилкомсервис Курортного района»: |  |  |
| 3.1. | Привлечь для участия в Месячнике и Дне благоустройства города население, домовые комитеты и правления ТСЖ; обеспечить участников Месячника, Дня благоустройства города необходимым инструментом. Обеспечить проведение работ по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земельных участков многоквартирных домов, а также работ по ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; работ по восстановлению освещения лестничных клеток. | 01 апреля – 30 апреля 2017 г. 22 апреля 2017 г. | Герасимова Т.С. – начальник отдела районного хозяйства администрации; Рыженко И.Н. – директор ГКУ «Жилищное агентство Курортного района СПб», Кокашуев И.Ф. – генеральный директор ООО «Жилкомсервис Курортного района» Руководители УК, ТСЖ, ЖСК |
| 3.2. | Обеспечить выполнение работ по уборке внутридворовых территорий, мойке окон парадных, фасадов, уборке подведомственных тротуаров, по восстановлению нарушенного освещения дворовых территорий и лестничных клеток, вывозу и размещению собранного населением в ходе Месячника и Дня благоустройства города мусора. | 01 апреля – 30 апреля 2017 г.. | Рыженко И.Н. – директор ГКУ «Жилищное агентство Курортного района СПб», Кокашуев И.Ф. – генеральный директор ООО «Жилкомсервис Курортного района» Руководители УК, ТСЖ, ЖСК |
| 4. | Предложить органам местного самоуправления: |  |  |
| 4.1. | В ходе весеннего Месячника и Дня благоустройства города особое внимание обратить на уборку территорий, не имеющих ведомственной принадлежности, территорий частных застроек, ликвидацию несанкционированных свалок | 01 апреля – 30 апреля 2017 г. | Руководители органов местного самоуправления |
| 4.2. | Организовать совместно с общественными организациями участие населения в Дне благоустройства города и Месячнике, обеспечить участников Дня благоустройства города и Месячника инструментом. Определить и поощрить лучших участников Дня благоустройства города и Месячника. | 01 апреля – 30 апреля 2017 г.. 22 апреля 2017 г. До 03 мая 2017 г. | Руководители органов местного самоуправления |
| 4.3. | Организовать работы по вывозу мусора, собранного в период Месячника и в День благоустройства на территориях муниципальных образований. | 01 апреля – 30 апреля 2017 г.. 22 апреля 2017 г. | Главы местных администраций |
| 5. | Предложить командованию воинских частей, руководителю ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, 6 отряда ФПС по Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Курортному району» |  |  |
| 5.1. | Обеспечить участие в Месячнике и Дне благоустройства города военнослужащих, сотрудников, в соответствии с планами, согласованными с районным штабом благоустройства, организовать работы по приведению в порядок фасадов зданий, мойку окон, уборку прилегающих территорий. | 01 апреля – 30 апреля 2017 г. 22 апреля 2017 г. | командиры воинских частей, Чичин С.А. - начальник ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, начальник 6 отряда ФПС по Санкт–Петербургу, директор СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Курортному району» |
| 6. | Предложить руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, потребительского рынка, культуры, иных учреждений: |  |  |
| 6.1. | Обеспечить участие сотрудников трудовых коллективов в Месячнике и Дне благоустройства города, в соответствии с планами, согласованными с районным штабом благоустройства, организовать их работу, обеспечить участников инструментом | 01 апреля – 30 апреля 2017 г. 22 апреля 2017 г. | руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 6.2. | Организовать работу по приведению в порядок фасадов зданий, ограждений, мойке окон, ремонту уличной мебели, подготовке к летнему периоду спортивных и детских площадок, уборке и благоустройству закрепленных и прилегающих территорий. | 01 апреля – 30 апреля 2017 г., 22 апреля 2017 | руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 6.3. | Информировать районный штаб благоустройства о ходе выполнения намеченных работ, объемах, количестве участников. | 01 апреля – 30 апреля 2017 г. - еженедельно, 22 апреля 2017 - до 12.00 | руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 7. | Предложить руководству Октябрьской железной дороги – филиалу ОАО «РЖД» |  |  |
| 7.1. | Согласовать с администрацией района план и график проведения Месячника и Дня благоустройства города, организовать совместный объезд закрепленных территорий. | до 10 апреля 2017 г. | начальник Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД» |
| 7.2. | Обеспечить выполнение работ по санитарной уборке полосы отвода ОЖД, территорий железнодорожных платформ и вокзалов на территории Курортного района | до 30 апреля 2017 г. | начальник Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД» |
| 8. | Предложить ОАО «Озеленитель», СПб ГКУ «Курортный лесопарк»: |  |  |
| 8.1. | Организовать проведение работ по санитарной очистке закрепленных территорий. | 01 апреля – 30 апреля 2017 г. | Вороненко З.С. – директор ОАО «Озеленитель»; Агарагимов Ф.М. – директор СПб ГКУ «Курортный лесопарк» |
| 9. | Предложить ГУ ДСП «Курортное»: |  |  |
| 9.1. | Выделить транспортные средства и механизмы для уборки и вывоза мусора, собранного участниками Дня благоустройства года, установить согласованное с РШБ количество контейнеров, своевременно обеспечить их вывоз. Организовать очистку и уборку остановок общественного транспорта. | 22 апреля 2017 г. до 30 апреля 2017 г. | Кулагин В.Л. – директор ГУДСП «Курортное» |
| 10. | Предложить АО «Курортэнерго»: |  |  |
| 10.1 | Провести необходимые работы, согласованные с РШБ, по восстановлению нарушенного уличного освещения, в том числе во внутренних дворовых территориях при наличии опор АО «Курортэнерго», очистку фонарей от наклеенных объявлений и грязи, устранению граффити с объектов электроснабжения. | до 30 апреля 2017 г. | Пешкуров В.И. – генеральный директор АО «Курортэнерго» |
| 11. | Предложить ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |  |  |
| 11.1. | Обеспечить своевременную очистку и работоспособность сети и колодцев ливневой канализации, устранение граффити с подведомственных объектов | до 30 апреля 2017 г. | Пинтурия А.Р.- начальник территориального комплекса водоотведения «Курортное» Хан С.Л. –начальник территориального управления водоснабжения «Курортное» |