Проект

Правительство Санкт-Петербурга

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

РАСПОРЯЖЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О проведении весеннего месячника

по благоустройству территории

Курортного района Санкт-Петербурга

в 2017 году

В целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной и качественной уборки улиц и территорий района после зимнего периода, в соответствии с протоколом Городского Штаба благоустройства от 17.03.2017 № 3 «Об организации весеннего месячника по благоустройству»:

1. Провести на территории Курортного района месячник по благоустройству и уборке территории района (в дальнейшем – Месячник) с 01.04.2017 по 30.04.2017, в том числе День благоустройства города 22.04.2017. При организации работ в качестве первоочередных мер учитывать необходимость проведения работ по уборке на внутрикваратальных территориях, территориях, включенных в адресные программы уборки территорий, не имеющих ведомственной принадлежности, и территориях учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга.

2. Утвердить План мероприятий по проведению весеннего месячника с 01.04.2017 по 30.04.2017 и Дня благоустройства города 22.04.2017, по благоустройству и уборке территорий Курортного района (далее – План мероприятий) согласно приложению № 1 и План проведения весеннего месячника по благоустройству на внутрикватальных территориях, территориях, включенных в адресные программы уборки территорий, не имеющих ведомственной принадлежности, и территориях учреждений, подведомственных администрации Курортного района в 2017 году (далее - План) согласно приложению № 2.

3. Обеспечить подготовку и выполнение работ в ходе весеннего месячника по благоустройству в соответствии с утвержденным Положением о проведении весеннего и осеннего месячников по благоустройству территорий Санкт-Петербурга и Планом.

4. Информировать население через районные средства массовой информации о проведении весеннего месячника по благоустройству, опубликовать обращение к жителям района об участии 22 апреля 2017 года в Дне благоустройства города.

5. Предоставить в Комитет по благоустройству: План проведения месячника на внутриквартальных территориях, территориях, включенных в адресные программы уборки территорий, не имеющих ведомственной принадлежности, и территориях учреждений, подведомственных администрации; План расстановки сотрудников администрации района в День благоустройства города по утвержденной форме; План проведения Дня благоустройства города в районе по утвержденной форме.

6. Еженедельно проводить заседание районного штаба благоустройства по координации совместной деятельности органов местного самоуправления, ГКУ «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга», УК, ГУДСП «Курортное», ОАО «Озеленитель», СПб ГКУ «Курортный лесопарк», ОГИБДД Курортного района, ГАТИ и других ответственных организаций с анализом хода выполнения работ по весенней уборке территории района.

7. Организовать проведение экологических акций по уборке и благоустройству территорий района с участием общественных и иных организаций. Особое внимание обратить на необходимость проведения экологических акций по уборке береговых территорий водоемов и неблагоустроенных территорий.

8. Начальнику отдела благоустройства и экологии администрации Курортного района, совместно с начальником отдела организационной работы и взаимодействию с органами местного самоуправления согласовать с руководителями муниципальных образований вопрос их участия в организации проведения работ по весенней уборке территории района, включая работы по ремонту и благоустройству внутридворовых территорий и проездов. Обратить особое внимание на проведение работ по уборке территорий воинских захоронений и памятных мест, территорий частных застроек, ликвидацию несанкционированных свалок, а также участие органов местного самоуправления в Дне благоустройства города 22.04.2017.

9. Предложить органам местного самоуправления привлекать организации, расположенные на территории муниципальных образований, к участию в работах по санитарной уборке территории. Обеспечить проведение мероприятий (культурно-массовых, информационных, агитационных и т.п.), направленных на привлечение жителей района к участию в работах по уборке и благоустройству города, в т.ч. в Дне благоустройства города 22.04.2017.

10. Начальнику отдела благоустройства и экологии администрации до 10.04.2017 разработать план проведения работ по уборке территории силами сотрудников администрации и подведомственных учреждений, а также подготовить информацию о планируемом количестве участников Дня благоустройства города.

11. Начальнику отдела районного хозяйства обеспечить проведение управляющими компаниями работ по уборке территорий земельных участков многоквартирных жилых домов и их участие в проведении Дня благоустройства города.

Организовать работы по приведению в порядок фасадов жилых домов. Обеспечить выполнение работ по очистке фасадов зданий, входных дверей и водосточных труб от нанесенных надписей и графических изображений (граффити), объявлений, размещенных в неустановленных для этого местах.

12. Начальнику отдела потребительского рынка администрации обеспечить проведение Дня благоустройства города по санитарной уборке и благоустройству территорий, закрепленных за предприятиями и организациями торговли и сервиса всех форм собственности, с приведением в порядок фасадов зданий и сооружений. Особое внимание обратить на содержание и приведение в порядок территорий торговых зон и рынков.

Совместно с ОМВД организовать мероприятия по выявлению мест несанкционированной торговли на территории района и пресечению незаконной деятельности.

Разработать и направить в ОБиЭ до 05.04.2017 планы проверок состояния внешнего вида объектов потребительского рынка на весну и лето 2017, в том числе на предмет соблюдения требований «Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства», утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40.

13. Начальнику отдела образования и молодежной политики администрации организовать участие в проведении месячника по уборке территории и Дне благоустройства города персонала образовательных учреждений и учащихся. Обеспечить наведение порядка на закрепленных за образовательными учреждениями территориях, участие в благоустройстве мемориалов и братских захоронений.

Обеспечить проведение в ходе весеннего месячника в образовательных учреждениях района уроков и иных мероприятий, направленных на воспитание у детей и подростков бережного отношения к городской среде и культуры поведения на улице.

Организовать проведение экологических акций по уборке и благоустройству территорий района с участием школьников. Особое внимание обратить на необходимость проведения экологических акций по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования и неблагоустроенных территорий.

14. Начальнику отдела здравоохранения администрации обеспечить проведение работ по санитарной уборке территорий, закрепленных за учреждениями здравоохранения.

15. Начальнику отдела строительства и землепользования администрации обеспечить участие в месячнике и Дне благоустройства города строительных организаций, осуществляющих работы на территории района, приведение ими в порядок временных ограждений, территорий строительных площадок и прилегающих территорий.

16. Всем руководителям подразделений администрации Курортного района организовать участие сотрудников отделов и секторов в Дне благоустройства города, обеспечить участников Дня благоустройства города необходимым инвентарем.

17. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации о выполнении работ в период проведения весеннего месячника на отдел благоустройства и экологии администрации. Еженедельно по понедельникам, начиная с 10.04.2017, представлять информацию о выполненных работах по уборке и благоустройству, а также по итогам Дня благоустройства города 22.04.2017, в соответствии с утвержденными формами в Комитет по благоустройству.

18. Руководителям подразделений администрации, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, при выявлении в ходе проведения работ по весенней уборке города недостатков в содержании территорий, иных нарушений в сфере благоустройства, составлять протоколы для привлечения нарушителей к административной ответственности.

19. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Курортного района А.А. Константинова.

**Глава администрации А.В. Куимов**