По вопросу водоснабжения объектов расположенных в п.Комарово.

В настоящее время осуществляется строительство ВОС «Дюны»для обеспечения водоснабжением  потребителей в п.Комарово, Белооостров, Репино.

Сроки завершения строительства ВОС-декабрь 2020г.

Ввод в эксплуатацию после проведения испытаний-май 2021г.

Для транспортировки воды от ВОС «Дюны» до конечного потребителя осуществляется строительство магистральных водоводов.  
Сроки окончания строительства-декабрь 2020г.

Строительство сетей водоснабжения в п.Комарово от магистральных водоводов запланировано после 2023 г.