Приложение №1

к Постановлению

МА МО пос. Комарово

От 30.04.2020 № 12

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО

«Благоустройство  территории

муниципального образования  поселок Комарово» в 2020 году

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» в 2020 году (далее-«Программа») |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово |
| Муниципальный заказчик программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Цели и задачи Программы | Основная цель программы: -создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово Основные задачи программы: -создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образования; - проведение мероприятий по устройству дополнительных парковочных мест; - установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории внутригородского муниципального образования; - организация учета зеленых насаждений; - улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения; - обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами; - создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; |
| Срок реализации Программы | 2020 год |
| Исполнители Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального образования поселок Комарово в 2020 году составит 14 821,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий целевой програм5/мы позволит обеспечить: - создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования; - воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга |

Введение

Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» на 2020 год разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово.

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

. Высокий уровень благоустройства поселка Комарово – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию поселка.

В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территории поселка.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования, а также программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселка, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

Озеленение: С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев и рассады цветов в  клумбы, скашивание газонов и сбор мусора.

Организация и содержание территории поселения это бытовое и коммунальное обустройство территорий жилой застройки (детские игровые и спортивные площадки); малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, декоративные скульптуры и композиции, вазы для цветов) и другое.

Одним из важных и необходимых условий поддержки принятия решений в сфере социально-экономического развития муниципального образования  является обеспечение в области использования и охраны природных ресурсов и природных объектов, обеспечения экологической безопасности.

Объектами основных направлений по обеспечению экологической безопасности является ликвидация несанкционированных свалок с территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. Одним из приоритетных направлений, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание благоприятных культурных условий жизни и досуга населения муниципального образования. В связи с этим на территории поселения уделяется большое внимание праздничному и тематическому оформлению поселков при проведении государственных и общепоселковых праздников, а также культурно-массовых мероприятий.

Актуальность вопроса по качественному праздничному и тематическому оформлению поселков в связи с проведением праздничных мероприятий растет с каждым годом.

Средства, выделяемые по Программе, позволят обеспечить качественное выполнение задач по праздничному и тематическому оформлению городских территорий к проведению государственных, поселковых праздников и культурно-массовых мероприятий.

Праздничное оформление включает:

- монтаж и демонтаж национальных флагов, лозунгов, аншлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

Концепция праздничного оформления населенных пунктов, схема размещения объектов и элементов праздничного оформления разрабатывается администрацией Поселения в рамках общего плана проведения торжественных мероприятий.

Раздел 2 . Цели и задачи программы

Основная цель программы:

-создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово

Основные задачи программы:

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образования;

-	проведение мероприятий по устройству дополнительных парковочных мест;

- установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории внутригородского муниципального образования;

-	организация учета зеленых насаждений;

-	улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения;

-	обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы в течение 2020 года.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы, объемов финансирования и исполнения представлен в приложении № 1.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий программы на достижение конкретных результатов.

Приоритеты муниципальной политики определены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление реализацией программы в целом осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования программы являются Средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Общий объем финансирования Программы составляет 14 821 800,00 рублей.

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:

-	создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства)- обеспечение технической защиты объектов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием граждан.

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная администрация и Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Местная администрация несет ответственность за разработку и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка к нему, оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ».

# Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень  программных мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» в 2020 году

| № п./п | Наименование мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение, установка и содержание, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования (замена информационных стендов -13 шт., приобретение скамеек 2 шт.) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 190,8 | II-III квартал 2020 год |
| 2 | Обустройство, обследование, содержание и уборка территорий спортивных площадок (Содержание комплексной детской спортивной площадки по адресу: пересечение ул. Ленинградской – Кривцова- установка опор для заградительной сетки -250,0 тыс. руб. монтаж и демонтаж зимней горки -30,0 тыс. руб. обследование и ремонт -141,4 тыс. руб., прочес) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 421,4 | II-III квартал 2020 год |
| 3 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание, обследование и уборка территорий детских площадок (Проектирование работ по замене покрытия сквера на 2-ой Дачной улице, у дом 39а -114,5 тыс. руб., Замена покрытия сквера на 2-ой Дачной улице, у дом 39а – 470,6 тыс. руб., уборка территорий ЗНОП МЗ зон отдыха S-3081 м2 -1 203,4 тыс. руб., детских площадок-240,0 тыс. руб., обследование и ремонт -202,0 тыс. руб.) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 2 230,5 | II-III квартал 2020 год |
| 4 | Озеленение придомовых территорий и территорий дворов - озеленение территорий зон благоустройства МО пос. Комарово, (разбивка цветников и клумб) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 1 412,8 | II-IV квартал 2020 год |
| 5 | Организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения (посадка и уход 20 дерева 71,8 тыс. руб., санитарная рубка – 394,3 тыс. руб.) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 466,1 | III-IV квартал 2020 год |
| 6 | Установка праздничного оборудования и праздничной атрибутики на улицах поселка, оплата их эксплуатации. Оплата электроэнергии, подсоединение к эл.линиям, монтаж-демонтаж елки, консолей, растяжек, хранение. | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 621,6 | I, IV квартал 2020 год |
| 7 | Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 9 478,6 | I-IV квартал 2020 год |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 14 821,8 |  |