Приложение №1

к Постановлению

МА МО пос. Комарово

От 22.10.2022 №80

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО

«Благоустройство территории

муниципального образования поселок Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (далее-«Программа») |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово |
| Муниципальный заказчик программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Цели и задачи Программы | Основная цель программы: -создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово Основные задачи программы: -создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образования; -организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства -осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества -осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования -обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами. |
| Срок реализации Программы | 2023 год и плановый период 2024-2025 годы |
| Исполнители Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального образования поселок Комарово: -2023 год составит 24 080,7 тыс. рублей; -2024 год составит 39 580,7 тыс. рублей -2025 год составит 39 354,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: -создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования; - воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга |

Введение

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Высокий уровень благоустройства поселка Комарово – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию поселка.

В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территории поселка.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования, а также программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселка, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

Озеленение: С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев и рассады цветов в  клумбы, скашивание газонов и сбор мусора.

Организация и содержание территории поселения это бытовое и коммунальное обустройство территорий жилой застройки (детские игровые и спортивные площадки); коммунальное оборудование (скамейки, урны, декоративные скульптуры и композиции, вазы для цветов) и другое.

Одним из важных и необходимых условий поддержки принятия решений в сфере социально-экономического развития муниципального образования является обеспечение в области использования и охраны природных ресурсов и природных объектов, обеспечения экологической безопасности.

Объектами основных направлений по обеспечению экологической безопасности является участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования .

. Одним из приоритетных направлений, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание благоприятных культурных условий жизни и досуга населения муниципального образования. В связи с этим на территории поселения уделяется большое внимание праздничному и тематическому оформлению поселков при проведении государственных и общепоселковых праздников, а также культурно-массовых мероприятий.

Актуальность вопроса по качественному праздничному и тематическому оформлению поселков в связи с проведением праздничных мероприятий растет с каждым годом.

Средства, выделяемые по Программе, позволят обеспечить качественное выполнение задач по участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования

праздничному и тематическому оформлению городских территорий к проведению государственных, поселковых праздников и культурно-массовых мероприятий.

Праздничное оформление включает:

- монтаж и демонтаж национальных флагов, лозунгов, аншлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

Концепция праздничного оформления населенных пунктов, схема размещения объектов и элементов праздничного оформления разрабатывается администрацией Поселения в рамках общего плана проведения торжественных мероприятий.

Раздел 2. Цели и задачи программы

Основная цель программы:

-создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово

Основные задачи программы:

Основная цель программы:

-создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово

Основные задачи программы:

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образования;

-организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства;

-осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

-осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования

-обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;

-улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения;

-обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы 2023 год и плановый период 2024- 2025 годы.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы, объемов финансирования и исполнения представлен в приложении № 1.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий программы на достижение конкретных результатов.

Приоритеты муниципальной политики определены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление реализацией программы в целом осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования программы являются Средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Общий объем финансирования Программы:

-2023 год составит 24 080 700,00 рублей;

-2024 год составит 39 580 700,00 рублей;

-2025 год составит 39 354 400,00 рублей.

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:

-	создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства)- обеспечение технической защиты объектов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием граждан.

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная администрация и Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Местная администрация несет ответственность за разработку и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка к нему, оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

# Приложение № 1 к муниципальной программе

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» на 2024-2025 годы

| № п./п | Наименование мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение, установка и содержание, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, (5 шт.-скамеек, 5шт.- урн.) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 175,0 | 100,0 | 150,0 | II-III квартал |
| 2 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях по адресу: проезд от ул.Васильева до ул.Выборгской, услуги по проведению тех.надзора | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 290,0 | 0,0 | 0,0 | II-III квартал |
| 3 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях по адресу: проезд от 1-ой Дачной ул. к д.21А., услуги по проведению технадзора | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 0,0 | 100,0 | 0,0 | I-IV квартал |
| 4 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях по адресу: проезд от 2-ой Дачной ул. к 4-ой Дачной ул. Услуги по проведению технадзора | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |
| 5 | Установка информационного щита в ЗНОП МЗ №38-111-11 сквер б/н на пересечении Привокзальной ул. и 4-й Дачной ул. (пос. Комарово) (сквер им. Никонова) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 0,0 | 150,0 | 0,0 | II-IV квартал |
| 6 | Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях ЗНОП МЗ 38-111-1, 38-111-2, 38-111-3, 38-111-4, 38-111-5, 38-111-6, 38-111-7, 38-111-8, 38-111-9, 38-111-10, 38-111-11 | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 2 547,0 | 2 671,0 | 2 900,0 | II- III квартал |
| 7 | Размещение элементов озеленения на внутриквартальных территориях, (разбивка цветников и клумб) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 1 081.2 | 1 448,5 | 2 500,0 | I-IV квартал |
| 8 | Организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 38-111-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 300,0 | 2 000,0 | 3 500,0 | I-IV квартал |
| 9 | Установка праздничного оборудования и праздничной атрибутики на улицах поселка, оплата их эксплуатации. Оплата электроэнергии, подсоединение, отключение к эл. линиям, монтаж-демонтаж елки, консолей, растяжек, хранение. | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 968,5 | 1 015,7 | 2 000,0 | II-III квартал |
| 10 | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Цветочная ул., д.23-25 | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 10 185,1 | 7 623,8 | 0,0 | I-III квартал |
| 11 | Выполнение работ по благоустройству территории ЗНОП 38-111-4 по адресу: пос. Комарово, сквер б/н северо-западнее пересечения ул. Водопьянова и Сосновой ул., услуги технадзора | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 1 301,0 | 0,0 | 0,0 | I-III квартал |
| 12 | Выполнение работ по проектированию благоустройства территории по адресу: пос. Комарово, 2 Дачная ул., напротив д.3., услуги по техническому надзора | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 0,0 | 0,0 | 200,0 | I-IV квартал |
| 13 | Выполнение работ по благоустройству территории ЗНОП 38-111-9 по адресу: пос. Комарово, сквер б/н на Зеленогорском шоссе северо-восточнее д. 2/8 по Социалистической ул. (пос. Комарово), услуги технадзора | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 0,0 | 12 401,0 | 8 806,8 | II-III квартал |
| 14 | Содержание спортивных, детских площадок, в том числе стадион. | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 1 494,0 | 1 566,8 | 2 450,0 | II-III квартал |
| 15 | Выполнение работ по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества Братская могила воинов погибших в годы ВОВ 1941-1945 по адресу: пос. Комарово, Ленинградская ул. | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 38,9 | 40,8 | 42,7 | II-III квартал |
| 16 | Выполнение работ по проектированию благоустройства сквера ЗНОП 38-111-6 сквер б/н северо-восточнее пересечения Цветочной ул. и 5-й Дачной ул. (пос. Комарово) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 0,0 | 0,0 | 200,0 | I-IV квартал |
| 17 | Выполнение работ по проектированию размещения устройств наружного освещения детских и спортивных площадок по адресу: пос. Комарово сквер б/н юго-восточнее пересечения Школьной ул. и Озёрной ул. (пос. Комарово) ЗНОП 38-111-3 | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 0,0 | 0,0 | 500,0 | I-IV квартал |
| 18 | Выполнение работ по благоустройству внутриквартальной территории по адресу: пос. Комарово, 2 Дачная ул., напротив д.3., услуги по техническому надзора | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | II-III квартал |
| 19 | Ремонт и замена оборудования спортивной площадки (стадион) по адресу: посёлок Комарово, Ленинградская улица, участок 1, замена травмобезопасного покрытия, замена оборудования площадки для МГН, замена трибун и футбольных ворот | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 5 700,0 | 4 163,1 | 6 500,0 | II-III квартал |
| 20 | Выполнение работ по благоустройству сквера ЗНОП 38-111-6 сквер б/н северо-восточнее пересечения Цветочной ул. и 5-й Дачной ул. (пос. Комарово) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 0,0 | 0,0 | 1 956,3 | II-III квартал |
| 21 | Выполнение работ по проектированию благоустройства сквера ЗНОП 38-111-1 сквер б/н северо-западнее пересечения 2-й Дачной ул. и 3-й аллеи (пос. Комарово) | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 0,0 | 0,0 | 200,0 | II-III квартал |
| 22 | Выполнение работ по размещению устройств наружного освещения детских и спортивных площадок по адресу: пос. Комарово сквер б/н юго-восточнее пересечения Школьной ул. и Озёрной ул. (пос. Комарово) ЗНОП 38-111-3 | Глава МА | Бюджет МО поселок Комарово | 0,0 | 0,0 | 7 448,6 | II-III квартал |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 24 080,7 | 39 580,7 | 39 354,4 |  |