Приложение №2

к Постановлению

МА МО пос. Комарово

От 01.06.2023 № 36

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Комарово, в соответствии с перечнем,

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово»

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (далее - «Программа») |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово |
| Муниципальный заказчик программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Цели и задачи Программы | Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; текущий ремонт, дорожного покрытия и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения; |
| Срок реализации Программы | 2023 год и плановый период 2024-2025 годы |
| Исполнители Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального образования поселок Комарово: - 2023 год составит 17 101,9 тыс. рублей; - 2024 год составит 17 929,9 тыс. рублей; - 2025 год составит 18 744,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих к УДС территориях |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга |

Введение

Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово.

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Согласно Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" к вопросам местного значения самоуправления относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселка, органы местного  самоуправления в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания дорог, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Хорошее состояние улично-дорожной сети– необходимое условие развития экономики муниципального образования и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду. Уровень развития автомобильных дорог общего пользования местного значения не в полной мере отвечает потребностям населения и экономики муниципального образования.

Перед органами местного самоуправления стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог муниципального образования в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций поселения, в связи, с чем возникает необходимость, разработки системы поэтапного совершенствования дорожной сети муниципального образования с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей.

Раздел 2. Цели и задачи программы

Основные цели программы:

Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; текущий ремонт, дорожного покрытия и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы, объемов финансирования и исполнения представлен в приложении № 1.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий программы на достижение конкретных результатов.

Управление реализацией программы в целом осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования программы являются Средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Общий объем финансирования Программы составляет:

- 2023 год составит 17 101 900,00 рублей;

- 2024 год составит 17 929 900,00 рублей;

- 2025 год составит 18 744 700,00 рублей.

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:

Повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих к УДС территориях.

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная администрация и Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Местная администрация несет ответственность за разработку и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка к нему, оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ».

# Приложение № 1 к муниципальной программе

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»  на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования: (общая площадь кв.м.) - 6-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул.) - 7-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул. на границе с садоводством "Дружба") - 9я Аллея - 10я Аллея - ул.Валиева - ул.Васильева - ул.Водопьянова - Выборгская ул. - ул.Громыхалова - 1-я Дачная ул. - 2-я Дачная ул. - 3-я Дачная ул. - 4-я Дачная ул. - 5-я Дачная ул. - 2-й Дачный переулок - пер. Ильича - Косая ул. - ул.Кривцова - Кудринская ул. - Ленинградская ул. - Лесная ул. - пер. Осипенко - ул.Осипенко - пер. Островского - ул.Островского - Пограничная ул. - Проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) - Проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) - Проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) - Проезд без названия (от 2-й Дачной ул. В направлении 3-й Дачной ул.) - Проезд без названия (от ул.Кривцова до 5-й Дачной ул.) - ул.Пушкина - Саперный пер. - Саперная ул. - Северная ул. - Сосновая ул. - ул.Танкистов - Цветочная ул. - ул.Чкалова - Школьная ул. - ул.Юрия Германа | Глава МА | Бюджет МО пос. Комарово | 17 001,9 | 17 829,9 | 18 644,7 | I-IV квартал |
| 2 | Технический надзор за выполненные работы |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | I-IV квартал |
|  | ИТОГО |  |  | 17 101,9 | 17 929,9 | 18 744,7 |  |