Работы по санитарным рубкам, удалению аварийных, больных деревьев и кустарников, и компенсационному озеленению, выполненные на территории муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2023 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | | Наименование мероприятия | | |
| Адрес выявленных сухих, больных деревьев | Наименование работ | |  | Компенсационное озеленение | | |
| План снос дер./куст., шт. | Факт  Снос, шт. | Сроки (квартал) | Адрес выполнения работ по благоустройству | Весенняя посадка  деревья/кусты, шт. | Осенняя посадка  деревья/кусты, шт. |
|  | Цветочная ул., д.51, д.56, д.58, 1-я Дачная ул., д.16/8, д.39, Осипенко пер., Осипенко пер., д.5, пересечение ул. Осипенко, д.7, пересечение ул. Осипенко, д.14, Осипенко ул., д. 15, д.21, д.25, д.26, д.26/8, д. 27, Кудринский пер., д.3, д.12, сквер ЗНОП МЗ №38-111-3, Лейтенантов ул., д.11/1, Отдыха пер., Валиева ул. и Привокзальная ул., Валиева ул. и Саперный пер., Валиева ул., д.8, Выборгская ул., д.3, 2-я Дачная ул., д.19, 3-я Дачная ул., д.8, Ленинградская ул., д.7, пересечение Ленинградской и Саперной ул., пересечение Чкалова ул. и 1-й Дачной ул., пересечение Озерной ул. и Осипенко ул. | 68/0 |  | 2 | ЗНОП МЗ №38-111-2 сквер б/н южнее д.39а по 2-й Дачной ул. (п. Комарово)  ЗНОП МЗ №38-111-3 сквер б/н юго-восточнее пересечения Школьной ул. и Озерной ул. (п. Комарово)  ЗНОП МЗ №38-111-4 сквер б/н северо-западнее пересечения ул. Водопьянова и Сосновой ул. (п. Комарово)  ЗНОП МЗ №38-111-10 сквер б/н на Привокзальной ул. между 1-й Дачной ул. 2-й Дачной ул. (п. Комарово)  ЗНОП МЗ №38-111-11 сквер Архитектора Никонова на пересечении Привокзальной ул. и 4-й Дачной ул. (п.. Комарово) |  | 4/0  36/0  2/0  5/0  21/0 |
|  | Итого: | 68/0 |  |  |  |  | 68/0 |